番茄生长模型开发：月度实施计划

总体目标：用一个月时间，分阶段开发出一个能够模拟番茄秋季生长、水肥消耗和病虫害预警的集成模型，并完成初步验证。

第一周：项目搭建与核心生长模型开发

核心任务：打好基础，实现主干。

具体工作：

1.  环境搭建与数据准备：创建Python项目，将文档中的关键参数（如温度、积温、生育期天数）整理成字典或配置文件。

2.  实现生长发育模型：

编写函数，根据每日温度计算有效积温（GDD）。

开发一个简单的生育期推进器：根据累积的积温，判断植株当前处于哪个阶段（幼苗期、开花期、果实膨大期等）。

实现叶面积指数（LAI）的简单模拟，可以是一个随积温增长的逻辑函数。

本周交付成果：

一个可以运行的Python脚本。

---

第二周：水肥运输模型集成

核心任务：让模型“吃喝”。

具体工作：

1.  集成水肥参数：将EC阈值、钾吸收峰值等参数加入到配置中。

2.  开发水肥子模型：

编写函数，根据当前所处的生育期，动态调整每日钾吸收量（如幼苗期0.3g，果实膨大期1.0g）。

模拟土壤EC值**对吸收效率的影响（可以简单处理为：EC在1.8-2.3为100%，之外则按比例降低）。

模拟土壤含水量，并设置一个简单的灌溉逻辑（比如含水量低于65%就灌溉至70%）。

本周交付成果：

集成水肥模型的脚本。

第三周：病虫害预警与初步整合

核心任务： 给模型装上“预警系统”。

具体工作：

1.  实现病虫害预警：

灰霉病预警： 编写函数，检查输入数据中的夜间温湿度。如果连续多天湿度>80%且温度在14-18℃，则触发预警。

白粉虱预警：检查日均温度，如果持续在20-25℃，则提示白粉虱爆发风险高。

2.  模型初步整合：将前两周的模型与本周的预警模型在同一个主流程中调用。

3.  内部测试：使用文档中提供的示例数据（如2025年9月数据）运行完整模型。

本周交付成果：

一个包含三大子模型的完整版脚本。

第四周：结果可视化与优化总结

核心任务 让结果一目了然，并做最后修缮。

具体工作：

1.  数据可视化：

使用matplotlib绘制关键指标的时间序列图。

至少包括：LAI变化曲线、积温累积曲线、土壤含水量变化、风险指数。

2.  参数调优与验证：

尝试微调参数，使模型输出的开花期等关键节点与文档记录相符（误差≤2天）。

对比模型输出的LAI与文档标准，计算简单误差。

3.  整理与总结：撰写一份简单的项目说明文档，记录模型功能、使用方法和核心参数来源。

本月最终交付成果：

一个可以运行的、带可视化功能的番茄生长模型。

一份简洁的项目总结报告。

一次清晰的项目演示。